2019年平顶山市河道综合整治工程项目清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 项目概况 | 计划  投资额  （万元） | 控制  断面 | 流域 | 完成  时间 | 责任  单位 |
| 1 | 舞钢市 | 舞钢市  韦河水系连通工程 | 东、西干渠清淤，支渠连通、建造节制闸、退水闸，2处中水回用取水点 | 505 | 八里河石庄桥断面 | 淮河 | 2019年11月 | 舞钢市政府 |
| 2 | 叶县 | 灰河水  生态修复  治理 | 三处人工湿地 | 5150 | 沙河舞阳马湾 | 淮河 | 2020年6月 | 叶县  政府 |
| 3 | 石龙区 | 军营社区  黑鱼河  河道治理 | 河道清淤疏浚截污治理 | 100 | 大浪河军营沟断面 | 淮河 | 2019年11月 | 石龙区政府 |
| 4 | 湛河区 | 湛河区  三曹寨壕  污染治理  项目 | 河道疏通清淤，污水截流、建设污水处理厂。 | 4243.5 | 沙河舞阳马湾 | 淮河 | 2019年11月 | 湛河区政府 |